# PROJECT CHARTER

| 1. General Project Information |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Name: |  |  | Aplikasi Kalkulaw |  |  |  |  |  |
| Executive Sponsors: |  |  | - Lembaga Bantuan Hukum (LBH APIK) - Komnas Perempuan - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli KDRT |  |  |  |  |  |
| Department Sponsor: |  |  | - Kepolisian RI - Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) |  |  |  |  |  |
| Impact of project: |  |  | - Memberikan akses bantuan darurat langsung ke polisi bagi korban KDRT/trafficking melalui aplikasi tersamar - Mengurangi angka kekerasan domestik melalui respons darurat cepat (<30 menit) dengan notifikasi otomatis ke polisi - Meningkatkan keamanan pelaporan dengan aplikasi menyamar yang mencapai ≥95% keberhasilan akses bantuan darurat |  |  |  |  |  |
| Budget: |  |  | Freemium (Grant-based + Subscription Revenue) |  |  |  |  |  |
| 2. Project Team |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Name |  |  | #### Department |  | #### Telephone | #### E-mail |  |
| Project Manager: |  |  |  | Manajemen Proyek |  |  |  |  |
| Team Members: |  |  |  | Desain & Pengalaman user |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengembangan Aplikasi |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pengembangan Server dan Infrastruktur |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kecerdasan Buatan & Pemprosesan data |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Keamanan dan Privasi Data |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi Kepolisian |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Monetization |  |  |  |  |
| 3. Stakeholders (e.g., those with a significant interest in or who will be significantly affected by this project) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Korban KDRT/Trafficking: Pengguna utama aplikasi dengan akses tersamar - Kepolisian RI Unit PPA dan polisi terdekat - penerima utama notifikasi darurat - Keluarga Korban: Kontak darurat penerima notifikasi GPS dan rekaman video - Lembaga Hukum Mitra: Pengacara, LBH - untuk layanan Pro - Pemerintah: KemenPPPA untuk sosialisasi dan dukungan kebijakan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Project Scope Statement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project Purpose / Business Justification Describe the business need this project addresses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banyak korban KDRT dan trafficking tidak dapat meminta bantuan karena pengawasan ketat pelaku. KalkuLaw hadir sebagai solusi inovatif yang menyamar sempurna sebagai kalkulator biasa, namun menyembunyikan sistem perlindungan darurat yang langsung mengirimkan sinyal bahaya ke kepolisian dan keluarga korban secara otomatis, dengan model layanan freemium yang sustainable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectives (in business terms) Describe the measurable outcomes of the project, e.g., reduce cost by xxxx or increase quality to yyyy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Memastikan respon darurat polisi dalam <30 menit setelah aktivasi tombol panik - Mengirimkan lokasi GPS dan rekaman video 30 detik otomatis ke polisi dan keluarga - Meningkatkan konversi pengguna free ke pro sebesar 15% dalam tahun pertama - Memastikan 95% bukti digital yang dikumpulkan memenuhi standar hukum pengadilan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deliverables List the high-level “products” to be created (e.g., improved xxxx process, employee manual on yyyy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Aplikasi KalkuLaw versi mobile (Android & iOS) dengan tampilan kalkulator asli - Sistem Akses Aman: 110= / tekan lama π untuk darurat, tombol 505 + password untuk bantuan hukum - Fitur Emergency SOS dengan pengiriman otomatis ke polisi dan keluarga - AI Dokumen Pintar & AI Asisten Virtual (Paket Pro) - Sistem freemium dengan pembatasan fitur free vs pro - Integrasi real-time dengan sistem command center Unit PPA Polri - Dashboard monitoring untuk kepolisian dan admin - Dokumentasi teknis + panduan penggunaan aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scope List what the project will and will not address (e.g., this project addresses units that report into the Office of Executive Vice President. Units that report into the Provosts Office are not included) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In Scope: - Pengembangan aplikasi mobile dengan penyamaran kalkulator - Fitur darurat tersembunyi dengan akses 110= / π - AI-powered features untuk paket Pro (Dokumen Pintar, Asisten Virtual) - Sistem freemium dengan upgrade path yang jelas - Integrasi dengan sistem kepolisian Unit PPA - Penyimpanan bukti digital dengan enkripsi end-to-end Out Scope: - Penanganan fisik korban (penjemputan, logistik evakuasi) - Pengembangan versi website untuk publik - Fitur konsultasi psikolog langsung dalam aplikasi - Layanan di luar territory Indonesia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project Milestones Propose start and end dates for Project Phases (e.g., Inception, Planning, Construction, Delivery) and other major milestones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tahap 1: Riset & Desain: 2 bulan ¦ MoU dengan Polri, spesifikasi teknis, UI/UX final Tahap 2: Pengembangan Core¦ 3 bulan ¦ MVP dengan fitur darurat & integrasi polisi Tahap 3: Pengembangan AI & Monetization ¦ 2 bulan ¦ Fitur AI untuk paket Pro, sistem subscription Tahap 4: Uji Coba & Peluncuran ¦ 2 bulan ¦ Testing, security audit, launch terbatas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Major Known Risks (including significant Assumptions) Identify obstacles that may cause the project to fail. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk; Risk Rating (Hi, Med, Lo). Ancaman keamanan data & peretasan; High. Aplikasi terdeteksi pelaku; High. Kurangnya respon lembaga hukum; Medium. Konversi pengguna free ke pro; Medium. Keterbatasan perangkat pengguna; Low. |
| Constraints List any conditions that may limit the project team’s options with respect to resources, personnel, or schedule (e.g., predetermined budget or project end date, limit on number of staff that may be assigned to the project). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Keamanan data wajib maksimal - zero tolerance untuk kebocoran data - Anggaran pengembangan terbatas pada grant fase awal - Waktu pengembangan total 9 bulan untuk semua fitur - Ketergantungan pada responsivitas sistem kepolisian - Kesesuaian dengan regulasi perlindungan data sensitif Indonesia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| External Dependencies Will project success depend on coordination of efforts between the project team and one or more other individuals or groups? Has everyone involved agreed to this interaction? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Komitmen dan respons cepat dari Kepolisian RI (Unit PPA) - Ketersediaan infrastruktur TI kepolisian untuk integrasi sistem - Kualitas dan keakuratan model AI untuk dokumen hukum - Dukungan KemenPPPA untuk sosialisasi dan legitimasi aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Communication Strategy (specify how the project manager will communicate to the Executive Sponsor, Project Team members and Stakeholders, e.g., frequency of status reports, frequency of Project Team meetings, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Executive Sponsor: Laporan bulanan + meeting escalation untuk issue critical - Kepolisian RI: Dashboard real-time, notifikasi otomatis, koordinasi bulanan - Project Team: Meeting mingguan, collaborative platform - Stakeholders: Update bulanan, demo fitur baru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Sign-off |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Name |  |  | ### Signature |  |  | ### Date (MM/DD/YYYY) |
| ### Executive Sponsor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Department Sponsor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Project Manager |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Notes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mekanisme Akses Final: Darurat = 110= atau tekan lama π; Bantuan Hukum = klik ⋮ lalu klik 505 + password pengguna - Model Bisnis: Freemium (Free: fitur darurat ¦ Pro: fitur AI & hukum lengkap) - Prioritas: Keamanan, kerahasiaan, dan responsivitas di atas semua fitur lainnya - AI Features: Khusus untuk pengguna Pro sebagai value proposition utama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |