Schedule Management Plan

Aplikasi KalkuLaw

Your Safety is Our Calculation

DISUSUN OLEH: TIM PROYEK KALKULAW

PROGRAM STUDI SAINS DATA

TELKOM UNIVERSITY SURABAYA

Date

Rabu, 26 November 2025

Table of Contents

Introduction	2

Schedule Management Approach	2

Schedule Control	3

Schedule Changes and Thresholds	3

Scope Change	4

# Introduction

Jadwal proyek adalah tulang punggung pelaksanaan Aplikasi KalkuLaw. Mengingat sifat proyek ini yang sensitif karena menyediakan akses bantuan darurat tersembunyi bagi korban KDRT dan trafficking, maka dari itu ketepatan waktu bukan sekadar soal efisiensi, tapi soal keselamatan. Dokumen ini menjelaskan bagaimana PT. evynex ZSFD akan menyusun, memantau, dan mengelola jadwal proyek, termasuk prosedur bila terjadi perubahan. Tujuannya adalah memastikan seluruh tim, Telkom University, dan mitra strategis seperti Kepolisian RI serta KemenPPPA selaras dalam satu garis waktu yang realistis dan terukur

# Schedule Management Approach

Jadwal proyek akan disusun menggunakan Microsoft Project 2022, berdasarkan struktur kerja yang telah didefinisikan dalam dokumen proyek (setara dengan Work Breakdown Structure/WBS). Proses penyusunan jadwal dimulai dengan:

- Penentuan aktivitas: mengidentifikasi tugas-tugas spesifik yang perlu dikerjakan untuk menyelesaikan setiap bagian penting dari proyek,

- Pengurutan aktivitas: menetapkan urutan pengerjaan berdasarkan keterkaitan antar tugas,

- Perkiraan durasi dan sumber daya: memperkirakan waktu pengerjaan dan menentukan siapa yang akan mengerjakan setiap tugas, dengan masukan dari tim teknis,

- Validasi internal: memastikan seluruh anggota tim menyetujui pembagian tugas dan rencana waktunya sebelum diajukan ke Telkom University.

Setelah disetujui, jadwal akan dijadikan baseline dan menjadi acuan tetap selama eksekusi.

Berikut tonggak utama yang menjadi patokan:

- Penyelesaian dokumen ruang lingkup proyek dan daftar lengkap semua bagian kerja

- Persetujuan jadwal dan anggaran proyek oleh Telkom University

- Pelaksanaan kick-off resmi proyek

- Persetujuan kebutuhan fungsional aplikasi

- Selesainya integrasi sistem dengan Unit PPA Polri

- Penyelesaian versi awal aplikasi (MVP)

- Pelaksanaan uji coba terbatas dan audit keamanan sistem

- Penerimaan hasil akhir proyek oleh Telkom University

Peran dan tanggung jawab:

- Project Manager (PT. evynex ZSFD): memimpin penyusunan jadwal, memvalidasi dengan tim dan stakeholder, serta memperoleh persetujuan baseline dari sponsor.

- Tim Proyek: berpartisipasi aktif dalam estimasi dan melaksanakan tugas sesuai jadwal yang disepakati.

- Sponsor (Telkom University): meninjau dan menyetujui baseline jadwal sebelum proyek dimulai.

- Stakeholder (Kepolisian RI, KemenPPPA, LBH): memberikan masukan kritis terutama pada milestone integrasi dan uji coba fungsional

# Schedule Control

Jadwal proyek akan diperbarui setiap minggu berdasarkan laporan kemajuan aktual dari masing-masing pemilik tugas. Project Manager bertanggung jawab memimpin tinjauan mingguan, membandingkan kemajuan saat ini dengan rencana jadwal yang telah disetujui, serta menyampaikan laporan status proyek sesuai dengan rencana komunikasi yang disepakati.

Tim proyek wajib segera melaporkan apabila terdapat risiko keterlambatan dalam menyelesaikan tugasnya. Sementara itu, Telkom University sebagai sponsor akan menerima laporan perkembangan proyek melalui:

- Laporan ringkas kemajuan proyek setiap minggu,

- Akses ke dashboard pemantauan real-time (khusus untuk mengawasi pencapaian tonggak penting),

- Pertemuan koordinasi bulanan, jika diperlukan.

# Schedule Changes and Thresholds

Kami menerapkan ambang batas perubahan jadwal ≥ 10%. Artinya, perubahan jadwal harus diajukan secara formal kepada Telkom University jika:

- Perkiraan waktu pengerjaan salah satu bagian utama proyek berubah ≥ 10%  (baik menjadi lebih cepat maupun lebih lama), atau

- Durasi total proyek berubah ≥ 10% dari rencana awal.

Jika perubahan waktunya di bawah ambang tersebut, Project Manager berwenang menyetujui setelah berdiskusi dengan tim inti. Setiap perubahan akan didokumentasikan dengan lengkap dan disimpan dalam arsip dokumen proyek untuk keperluan pelacakan dan audit.

# Scope Change

Perubahan ruang lingkup yang telah disetujui (misalnya penambahan fitur atau perluasan integrasi) dapat berdampak signifikan terhadap jadwal. Jika hal ini terjadi, Project Manager akan mengevaluasi ulang baseline jadwal dan, bila perlu, mengajukan permohonan re-baselining kepada Telkom University. Permohonan ini hanya akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan resmi dari sponsor.

Sponsor Acceptance

Approved by the Project Sponsor:

Date:

Telkom University

Project Sponsor