# Scope Management Plan

Aplikasi KalkuLaw

Your Safety is Our Calculation

Disusun oleh: Tim Proyek KalkuLaw
Program Studi Sains Data

Telkom University Surabaya

Date

Rabu , 26 November 2025

Table of Contents

Introduction	3

Scope Management Approach	4

Roles and Responsibilities	4

Scope Definition	5

Project Scope Statement	6

Work Breakdown Structure	7

Scope Verification	8

Scope Control	8

Sponsor Acceptance	10

# Introduction

# Manajemen ruang lingkup proyek adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan itu benar-benar dibutuhkan dalam sebuah proyek, tidak kurang dan tidak lebih dan hanya pekerjaan itu saja direncanakan, didefinisikan, divalidasi, serta dikendalikan sepanjang siklus hidup proyek. Dalam konteks proyek KalkuLaw, rencana ini menjadi panduan utama dalam mendefinisikan, mengembangkan, memverifikasi, serta mengendalikan lingkup proyek sejak awal hingga penyerahan akhir aplikasi.

# Proyek KalkuLaw bertujuan menciptakan sebuah aplikasi mobile yang menyamar sebagai kalkulator biasa, namun menyediakan fitur perlindungan darurat bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan manusia (trafficking). Proses manajemen ruang lingkup mengikuti lima tahapan utama yaitu pengumpulan kebutuhan, pendefinisian lingkup, pembuatan Work Breakdown Structure (WBS), verifikasi lingkup, dan pengendalian lingkup.

- Pengumpulan Kebutuhan yang berisikan penanggung jawab utama manajemen lingkup yaitu Project Manager, dengan dukungan langsung dari Team Lead dalam hal pengukuran dan validasi permintaan perubahan di tingkat tim. Keputusan otorisasi akhir untuk perubahan lingkup yang diajukan berada di tangan Change Control Board (CCB) dan Sponsor Proyek (LBH APIK, Komnas Perempuan, KemenPPPA, dan LSM Peduli KDRT).

- Lingkup proyek secara resmi didefinisikan melalui dokumen Pernyataan Lingkup Proyek  atau yang diuraikan dalam Piagam Proyek. Di mana definisi lingkup akan dirinci lebih lanjut menggunakan Struktur Rincian Kerja (WBS) dan Kamus WBS (WBS Dictionary).

- Pengukuran dan Verifikasi lingkup dilakukan melalui daftar periksa kualitas (quality checklist) dan pengukuran kinerja kerja (work performance measurements) yang telah disepakati bersama oleh tim proyek dan para pemangku kepentingan. Selain itu Verifikasi Kiriman Proyek seperti integrasi dengan Unit PPA Polri akan dilakukan secara formal oleh Manajer Proyek dan Sponsor.

- Proses Perubahan Ruang Lingkup, di mana proses ini akan melihat setiap permintaan perubahan lingkup yang dapat diajukan oleh anggota tim, pemangku kepentingan, atau sponsor. Misalnya, penambahan fitur AI baru atau perubahan pada sistem akses 110 maupun π. Manajer Proyek akan mengevaluasi, memfasilitasi penilaian dampak, dan mengajukan permintaan yang disetujui secara awal kepada Change Control Board (CCB) dan Sponsor Proyek untuk otorisasi akhir.

- Penerimaan Akhir yaitu  Sponsor Proyek bertanggung jawab penuh untuk menerima kiriman proyek final Aplikasi KalkuLaw yang telah berfungsi penuh dan secara resmi menyetujui lingkup proyek.

# Scope Management Approach

# Dalam proyek pengembangan Aplikasi KalkuLaw, pendekatan manajemen lingkup dirancang secara ketat untuk memastikan bahwa semua upaya tim fokus dapat diselesaikan sesuai jadwal, anggaran, dan spesifikasi yang ditentukan, di mana pendekatan pengelolaan lingkup dirancang secara terpusat dan sistematis. Pada hal-hal yang benar-benar diperlukan seperti menyelamatkan korban KDRT dan trafficking melalui teknologi yang aman, tersembunyi, dan efektif tanpa menyertakan fitur yang berisiko mengganggu kerahasiaan atau mengurangi keandalan sistem. Oleh karena itu Pendekatan ini akan mendefinisikan secara jelas bagaimana pekerjaan harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab atas batasan pekerjaan, dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola perubahan.

# Otoritas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Lingkup

# Manajemen lingkup proyek ini dipimpin oleh Manajer Proyek, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari para Sponsor dan Tim Kerja:

# Manajer Proyek, bertanggung jawab penuh atas pengukuran dan verifikasi lingkup. Manajer Proyek juga memfasilitasi permintaan perubahan lingkup, mengelola penilaian dampak perubahan, dan memperbarui semua dokumen proyek setelah perubahan disetujui.

# Sponsor Eksekutif (LBH APIK, Komnas Perempuan dan KemenPPPA) dan Department Sponsor (Kepolisian RI dan Unit PPA). Peran ini sangat krusial karena setiap keputusan terkait lingkup berpotensi memengaruhi keamanan korban, misalnya, menambahkan fitur yang terlalu mencolok bisa membuat pelaku curiga. Pada bagian ini juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kebutuhan pengguna, memberikan persetujuan atau penolakan akhir terhadap permintaan perubahan lingkup, dan menerima kiriman proyek final.

# Tim Proyek itu bertugas sebagai penanggung jawab untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan hanya mencakup elemen yang didefinisikan dalam WBS (mencegah scope creep). Anggota tim berpartisipasi dalam mengevaluasi kebutuhan perubahan dan mendefinisikan resolusi perubahan.

# Mekanisme Pendefinisian Lingkup Proyek

# Lingkup akan didefinisikan secara jelas agar tidak ambigu untuk menghindari pekerjaan yang tidak dibutuhkan. Definisi lingkup proyek KalkuLaw didasarkan pada dokumen berikut:

# Project Charter: Dokumen dasar yang memuat tujuan proyek seperti respon darurat <30 menit, 95% bukti digital terstandar hukum yang tersimpan pada database aplikasi KalkuLaw, batasan dan kiriman utama seperti Aplikasi Mobile, Fitur Emergency SOS, dan Integrasi Unit PPA Polri.

# Pernyataan Lingkup Proyek: Dokumen yang akan merinci aplikasi KalkuLaw, kriteria penerimaan keberhasilan akses seperti bantuan darurat, lalu ada batasan keamanan data wajib maksimal dengan total waktu 9 bulan, pengecualian yang tidak termasuk penanganan fisik korban atau konsultasi psikolog , serta asumsi proyek.

# Struktur Rincian Kerja (WBS)

# Pengkuran dan Verifikasi Lingkup

# Pengukuran dilakukan secara berkelanjutan, sementara verifikasi dilakukan pada setiap penyelesaian milestone untuk memastikan lingkup tidak menyimpang.

# Lingkup diukur menggunakan Daftar Periksa Kualitas (Quality Checklists) untuk setiap fitur yang dikembangkan dan Pengukuran Kinerja Kerja (Work Performance Measurements). Kemudian akan dilakukannya proses verifiaksi oleh manajer proyek terhadap kiriman proyek terhadap scope baseline.

# Penerimaan Formal: Setelahdilakukan verifikasi, maka Manajer Proyek akan menyerahkan kiriman kepada Sponsor Proyek, terutama ke Kepolisian RI Unit PPA untuk fitur integrasi, kemudian untuk penerimaan formal atau formal acceptance akan dibuktikan dengan penandatanganan dokumen penerimaan kiriman.

# Proses Pengendalian Perubahan Lingkup

# Inisiasi Permintaan yang artinya permintaan perubahan dapat diajukan oleh anggota tim, sponsor, atau pemangku kepentingan manapun. Permintaan harus diajukan kepada Manajer Proyek dalam format dokumen permintaan perubahan proyek.

# Peninjauan Manajer Proyek: Manajer Proyek akan meninjau semua permintaan. Jika permintaannya relevan, maka akan diselenggarakan pertemuan dengan tim dan sponsor untuk melakukan Penilaian Dampak (Impact Assessment) terhadap jadwal, anggaran, dan kiriman lain.

# Komunikasi dan Pembaharuan: Setelah disetujui, Manajer Proyek bertanggung jawab untuk segera memperbarui semua dokumen proyek, termasuk WBS dan Project Charter serta melakukan komunikasi membahas perubahan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait.

# Roles and Responsibilities

| Name | Role | Responsibilities |
| --- | --- | --- |
| Project Manager | Manajer Proyek | - Menjadi penanggung jawab utama dalam mendefinisikan, memverifikasi, dan mengendalikan lingkup. - Mengkomunikasikan keputusan perubahan kepada seluruh pemangku kepentingan. - Memperbarui dokumen proyek setelah perubahan disetujui. - Memfasilitasi proses pengajuan dan evaluasi permintaan perubahan lingkup. - Melakukan penilaian dampak (impact assessment) terhadap setiap perubahan, baik dari sisi jadwal, anggaran, keamanan, maupun kesesuaian dengan kebutuhan korban. |
| Team Lead (pengembangan) | Bagian pengembangan | - Memvalidasi apakah permintaan perubahan layak secara teknis dan tidak mengganggu kerahasiaan sistem. - Menjadi penghubung antara anggota tim teknis dan Project Manager dalam hal penyesuaian lingkup. - Memastikan bahwa implementasi teknis setiap fitur sesuai dengan definisi lingkup yang telah disepakati. - Memimpin diskusi di tingkat tim untuk mengevaluasi kebutuhan perubahan lingkup berdasarkan kendala pengembangan. |
| Anggota Tim | Design UI/UX | - Memastikan desain antarmuka tetap konsisten dengan konsep kalkulator pada umumnya untuk menjaga penyamaran. - Berpartisipasi dalam proses verifikasi lingkup melalui prototipe dan user testing terbatas. - Melaporkan ke Project Manager jika ada usulan fitur yang berpotensi mengurangi tingkat kerahasiaan. |
| Anggota Tim | AI & Pemrosesan Data | - Mengembangkan fitur AI hanya untuk paket Pro, sesuai batasan lingkup. - Melaporkan kebutuhan perubahan lingkup jika ditemukan keterbatasan data atau regulasi yang memengaruhi akurasi fitur dokumen hukum. - Menjaga agar model AI tidak mengumpulkan atau menyimpan data sensitif tanpa persetujuan pengguna. |
| Tim Anggota | Keamanan dan Privasi Data | - Memastikan setiap komponen proyek memenuhi standar keamanan agar tidak mengalami kebocoran data. - Memiliki hak untuk menghentikan atau menolak implementasi fitur yang berisiko membahayakan privasi korban. - Berkontribusi dalam sesi change control dengan fokus pada aspek keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. |
| Executive Sponsor | LBH APIK, Komnas Perempuan, KemenPPPA, LSM Peduli KDRT | - Memberikan persetujuan akhir atas perubahan lingkup yang berdampak signifikan pada misi sosial atau penerimaan publik aplikasi. - Memastikan bahwa setiap deliverable selaras dengan prinsip perlindungan korban dan hak asasi manusia. - Menerima deliverable utama secara formal setelah diverifikasi oleh Project Manager dan pihak kepolisian. |
| Department Sponsor |  | - Memvalidasi apakah fitur darurat (GPS, rekaman otomatis, notifikasi) memenuhi standar operasional Unit PPA. - Memberikan komitmen dan respons cepat yang merupakan hal yang krusial bagi keberhasilan proyek. - Menjadi pihak yang berwenang dalam menyetujui perubahan terkait integrasi sistem kepolisian. |

Table 1.1, Scope Management Roles and Responsibilities

# Scope Definition

# Proyek KalkuLaw bertujuan untuk mengembangkan aplikasi mobile untuk platform Android dan iOS yang menyamar sebagai kalkulator standar. Aplikasi ini dirancang sebagai sistem perlindungan darurat tersembunyi atau yang disebut dengan stealth access yang memberikan akses langsung dan cepat kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau Trafficking kepada pihak Kepolisian RI (Unit PPA) dan bantuan hukum dari LBH APIK. Sebab banyak korban tidak mampu meminta pertolongan karena berada dalam pengawasan ketat pelaku, bahkan saat menggunakan ponsel pribadi sekalipun. Dari sinilah, semua kebutuhan proyek dikumpulkan, dianalisis, lalu dituangkan ke dalam batasan lingkup yang ketat namun responsif terhadap kebutuhan nyata.

# Langkah awal dalam mendefinisikan lingkup adalah pengumpulan kebutuhan yang mana hasil dari proses tersebut dituangkan ke dalam tiga dokumen utama yaitu:

# Dokumentasi Kebutuhan yang berisi daftar lengkap fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi aplikasi.

# Rencana Manajemen Kebutuhan yang menjelaskan cara melacak dan memvalidasi setiap kebutuhan sepanjang siklus proyek.

# Matriks Pelacakan Kebutuhan (Requirements Traceability Matrix) yang menghubungkan setiap kebutuhan dengan fitur spesifik, kriteria penerimaan, dan deliverable terkait.

# Kiriman Proyek Utama (Project Deliverables)

| # Kiriman Utama | # Sub Kiriman | # Keterangan |
| --- | --- | --- |
| # Aplikasi KalkuLaw Mobile | # Versi Android (Minimal OS 8.0) dan iOS (Minimal OS 13.0). | # Aplikasi dengan tampilan dan fungsi penuh sebagai kalkulator biasa. |
| # Sistem Akses Aman | # Mekanisme Darurat dengan menekan 110 atau menekan lama π dan untuk masuk ke tampilan utama dan bisa mengakses apliaksi kalkulaw secara penuh itu harus memasukkan pin 505 (ketentuan aplikasi) + 3 digit pin lainnya yang ditentukan sendiri oleh pengguna. | # Fitur akses darurat tersembunyi yang memicu notifikasi tanpa suara. |
| # Fitur Emergency SOS | # Notifikasi GPS Real-time & Perekaman Video Otomatis 30 detik. | # Bukti digital disimpan ke server aman seperti database aplikasi KalkuLaw, Kepolisian, dan Kontak Darurat yang telah dimasukkan oleh pengguna. |
| # Integrasi Sistem Polisi | # Integrasi API dengan command center Kepolisian RI (Unit PPA) & Dashboard Monitoring. | # Memastikan transfer data lokasi dan bukti digital secara real-time untuk respon cepat. |
| # Fitur Hukum AI (Paket Pro) | # Model AI untuk Dokumen Pintar dan Asisten Virtual. | # Model yang mampu menyusun draf hukum dasar berdasarkan informasi kasus pengguna. |
| # Dokumentasi Proyek Lengkap | # Dokumentasi Teknis, Panduan Penggunaan, dan Maintenance Plan. | # Dokumentasi untuk serah terima dan pemeliharaan jangka panjang. |

# Hasil akhir dari proses ini adalah pernyataan lingkup proyek yang menjadi fondasi dari seluruh perencanaan dan eksekusi. Dokumen ini tidak hanya menjelaskan apa yang akan dibangun, tetapi juga secara eksplisit menyatakan apa yang sengaja tidak dibangun. Misalnya, fitur konsultasi psikolog langsung sengaja di-exclude karena berpotensi meninggalkan jejak digital yang bisa dilacak pelaku.

# Dengan pendekatan ini, definisi lingkup KalkuLaw bukan sekadar daftar fitur teknis, melainkan komitmen untuk membangun solusi yang aman, tersembunyi, dan efektif tanpa  kompromi pada prinsip kerahasiaan dan keselamatan korban.

# Project Scope Statement

- Deskripsi Produk dan Tujuan Proyek

Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan manusia (trafficking) tidak mampu meminta pertolongan karena berada dalam pengawasan ketat pelaku. Dalam kondisi seperti ini, membuka aplikasi bantuan justru bisa memicu kecurigaan atau kekerasan lebih lanjut oleh pelaku. Dari sinilah aplikasi KalkuLaw hadir sebagai solusi inovatif yang menyamar sebagai kalkulator biasa, namun menyimpan sistem perlindungan darurat tersembunyi yang memungkinkan korban meminta bantuan tanpa terlihat mencurigakan. Dengan mekanisme akses rahasia seperti mengetik 110= atau menekan lama simbol π, maka aplikasi secara otomatis mengirimkan lokasi GPS, rekaman video 30 detik, dan notifikasi darurat ke Kepolisian RI (Unit PPA) serta kontak darurat yang telah ditentukan.

Setelah situasi aman, aplikasi yang sama bertransformasi menjadi pusat bantuan hukum lengkap melalui fitur AI-powered untuk pengguna Pro, seperti asisten hukum virtual dan generator dokumen untuk membantu mengurus berbagai surat menyurat yang dibutuhkan seperti laporan polisi, surat gugatan, dll). Seluruh sistem dirancang dengan model freemium yang berkelanjutan yaitu fitur darurat gratis untuk semua, sementara fitur hukum premium mendukung keberlangsungan operasional.

Fungsi Inti Produk:

- Akses Tersembunyi: Aplikasi mobile yang berfungsi sebagai kalkulator. Aktivasi darurat dilakukan melalui kombinasi tombol rahasia untuk menghindari deteksi oleh pelaku.

- Sistem Emergency SOS: Saat diaktifkan, sistem akan otomatis mengirimkan lokasi GPS real-time dan merekam video singkat 30 detik secara senyap, mengirimkannya ke Kepolisian RI (Unit PPA) dan kontak darurat pengguna.

- Integrasi Kepolisian RI: Menyediakan integrasi Application Programming Interface (API) langsung dengan command center Unit PPA Kepolisian RI, serta menyediakan dashboard monitoring untuk memfasilitasi respons cepat.

- Fitur Hukum: Menawarkan fitur freemium, di mana fitur premium mencakup Dokumen Pintar dan Asisten Virtual berbasis AI untuk menyusun draf laporan atau dokumen hukum dasar.

Batasan Proyek:

- Waktu: Proyek ini harus diselesaikan dalam 9 bulan total dari tahap perencanaan hingga peluncuran.

- Anggaran: Pengembangan harus tetap berada dalam batas alokasi dana grant awal yang telah ditetapkan dan pendapatan awal dari skema freemium.

- Keamanan: Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data sensitif Indonesia adalah prioritas utama. Semua data harus dienkripsi dan dijamin kerahasiaannya dengan standar keamanan setinggi mungkin misalnya, zero-knowledge proof .

- Ketergantungan: Keberhasilan Emergency SOS bergantung pada ketersediaan infrastruktur dan komitmen respons cepat dari Unit PPA Kepolisian RI.

- Kriteria Penerimaan Proyek (Acceptance Criteria)

Proyek akan dianggap berhasil dan diserahkan secara formal jika kriteria berikut terpenuhi:

| Kriteria | Target Minimum | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Keberhasilan Akses Darurat | >= 95% dalam simulasi dan testing | Sponsor Eksekutif (LBH APIK) dan Kepolisian RI. |
| Waktu Respons Polisi | < 30 Menit (Waktu rata-rata respons polisi setelah notifikasi terkirim). | Kepolisian RI (Unit PPA). |
| Kualitas Bukti Digital | >= 95% bukti (lokasi & rekaman) memenuhi standar legal untuk digunakan di pengadilan. | Sponsor Eksekutif (LBH APIK). |
| Keamanan Data | Lulus audit keamanan data oleh pihak ketiga yang independen. | Manajer Proyek dan Tim Keamanan. |

- Deliverable Utama Proyek

Berikut daftar lengkap hasil akhir yang akan dihasilkan dari proyek ini:

- Aplikasi KalkuLaw versi mobile dengan tampilan dan fungsi kalkulator standar.

- Mekanisme fitur akses rahasia

- Aktivasi darurat: 110= atau tekan lama simbol π

- Akses fitur utama aplikasi layanan hukum dengan mengklik ikon ⋮ lalu masukkan 505 + 3 digit pin yang ditentukan sendiri oleh pengguna.

- Fitur Emergency SOS

- Pengiriman otomatis lokasi GPS dan rekaman 30 detik ke Unit PPA dan kontak darurat

- Hitung mundur 5 detik sebelum pengiriman sinyal darurat ke pihak Kepolisian untuk mencegah false alarm

- Fitur AI untuk pengguna Pro

- AI Dokumen Pintar yaitu dengan panduan interaktif pengisian laporan polisi, surat gugatan, dan dokumen hukum lainnya.

- AI Asisten Virtual yaitu respons cepat atas pertanyaan hukum dasar korban

- Sistem freemium dengan pembatasan jelas antara fitur gratis (darurat) dan berbayar (hukum dan AI).

- Dashboard monitoring untuk kepolisian dan admin yang menampilkan status darurat, distribusi pengguna, dan log sistem.

- Dokumentasi teknis lengkap dan panduan penggunaan dalam format digital dan cetak untuk lembaga mitra.

- Pekerjaan yang Tidak Termasuk dalam Lingkup Proyek (out of scope)

- Pengembangan atau dukungan untuk versi aplikasi non-mobile (desktop atau website).

- Penyediaan layanan fisik seperti konseling psikologi secara tatap muka atau transportasi/evakuasi korban.

- Pengembangan fitur pemantauan jarak jauh atau fitur yang secara eksplisit melanggar privasi dasar pengguna (di luar fungsi SOS yang disetujui).

- Pembelian atau penyediaan perangkat keras misalnya seperti server fisik atau handphone baru.

- Kendala Proyek (constraint)

- Keamanan data mutlak: zero tolerance terhadap kebocoran informasi pengguna. Semua data sensitif wajib dienkripsi end-to-end.

- Waktu pengembangan maksimal 9 bulan yang sudah mencakup riset, pengembangan, pengujian, dan peluncuran.

- Anggaran terbatas pada dana hibah tahap awal artinya tidak ada tambahan pendanaan eksternal selama fase pengembangan inti.

- Ketergantungan pada responsivitas sistem kepolisian, jika integrasi atau respons tidak sesuai harapan, fitur darurat mungkin perlu disesuaikan.

- Kesesuaian penuh dengan regulasi perlindungan data pribadi dan korban kekerasan di Indonesia (UU No. 23/2004, UU ITE, dll).

- Asumsi Proyek

- Dukungan Legalitas: Legalitas Aplikasi KalkuLaw dan mekanisme daruratnya diakui penuh oleh Kementerian PPPA dan Kepolisian RI.

- SDM Kepolisian: Personel Unit PPA Polri yang relevan akan dilatih dan siap menggunakan dashboard monitoring yang disediakan.

- Model AI: Model Kecerdasan Buatan (AI) untuk fitur Pro dapat mencapai tingkat akurasi fungsional dalam batas waktu yang ditentukan.

# Work Breakdown Structure

Work Breakdown Structure (WBS) untuk Proyek Pengembangan Aplikasi KalkuLaw disusun sebagai pedoman kerja yang memecah seluruh tugas menjadi bagian-bagian terstruktur dan mudah dipahami. Melalui kerangka ini, setiap aktivitas yang diperlukan dalam pembangunan aplikasi dapat dilihat alurnya, dibagi tanggung jawabnya, serta dipantau kemajuannya tanpa menghilangkan gambaran besar proyek. Penyusunan WBS menjadi elemen penting karena aplikasi ini memiliki karakter sensitif, harus beroperasi secara terselubung, mengutamakan keselamatan pengguna, serta membutuhkan integrasi yang stabil dengan berbagai pihak eksternal, terutama Kepolisian RI.

KalkuLaw dikembangkan sebagai aplikasi mobile yang secara tampilan menyerupai kalkulator biasa, namun di dalamnya terdapat sistem darurat yang dapat diaktifkan tanpa terlihat. Fitur-fitur utama, mulai dari pemicu darurat melalui kombinasi angka tertentu, tombol π, pengiriman otomatis lokasi GPS, perekaman video yang langsung dikirim, hingga mekanisme penyamaran tampilan, memerlukan pembagian pekerjaan yang sangat detail agar proses pengembangan dapat berlangsung aman dan terkontrol. Karena aplikasi ini ditujukan untuk individu dengan risiko tinggi, seperti korban kekerasan dalam rumah tangga atau penculikan, tiap komponen pengembangannya harus mematuhi standar keamanan serta kerahasiaan yang ketat.

Selain fungsi utama untuk keadaan darurat, proyek ini juga meliputi pembuatan layanan berbasis kecerdasan buatan, seperti AI Dokumen Pintar dan AI Asisten Virtual untuk layanan hukum pada paket Pro. Fitur AI tersebut membutuhkan tahapan kerja yang berbeda, seperti pengumpulan data, pembuatan model, validasi keluaran, dan integrasi dengan sistem backend. Seluruh aktivitas ini harus disusun secara jelas dalam WBS agar proses pengerjaannya tidak saling tumpang tindih dan dapat diatur dengan lebih terukur.

Aspek penting lainnya adalah integrasi menyeluruh dengan command center Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian RI. Tahap ini meliputi penyelarasan standar keamanan data, pengembangan API untuk komunikasi langsung, pengujian prototipe bersama pihak kepolisian, serta penyesuaian dengan prosedur operasional yang berlaku di lapangan. Integrasi yang kompleks ini hanya dapat berjalan efektif jika hubungan antaraktivitas dalam WBS dijabarkan secara rinci mulai dari perancangan sistem, penyediaan infrastruktur, penerapan modul perlindungan data, hingga pengujian yang melibatkan pihak eksternal.

Penyusunan WBS juga berfungsi menjaga agar ruang lingkup pengembangan KalkuLaw tetap fokus dan tidak melebar dari tujuan utama. Setiap komponen dalam WBS menjadi representasi jelas dari elemen aplikasi yang akan dibangun, seperti antarmuka penyamaran, sistem pemicu darurat, modul AI, manajemen bukti digital terenkripsi, dashboard pemantauan untuk kepolisian, hingga proses dokumentasi dan pelatihan pengguna atau operator.

Secara keseluruhan, WBS dalam dokumen ini menjadi dasar untuk mengatur jadwal kerja, memperkirakan biaya, menilai risiko, mendistribusikan tanggung jawab, dan memastikan kualitas. Dengan struktur yang terperinci, PT. Evynex ZSFD dapat mengembangkan Aplikasi KalkuLaw sesuai standar keamanan dan kebutuhan teknis sebagai bagian dari persyaratan tender proyek Teknologi Informasi di Telkom University.

Figure 1.1, Work Breakdown Structure (WBS)

| Level | WBS Code | Element Name | Definition | Deliverables | Budget | Resources |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Pengembangan Aplikasi KalkuLaw | Seluruh rangkaian pekerjaan yang diperlukan untuk merancang, membangun, menguji, mengamankan, dan meluncurkan Aplikasi KalkuLaw sebagai aplikasi mobile tersamar dengan fitur darurat, modul AI, sistem enkripsi bukti digital, serta integrasi real-time dengan Unit PPA Kepolisian RI. | Aplikasi KalkuLaw versi Android & iOS lengkap dengan semua fitur; Dokumentasi proyek lengkap |  | Tim Inti Proyek yaitu Project Manager, Team Lead, Business Analyst. |
| 2 | 1.1 | Initiation | Tahap awal yang mencakup seluruh pekerjaan untuk memulai proyek, termasuk analisis kebutuhan dasar aplikasi tersamar, identifikasi pemangku kepentingan utama seperti Unit PPA Kepolisian dan lembaga pendamping korban, penetapan tujuan proyek, serta penyusunan Project Charter sebagai dasar formal pelaksanaan pengembangan Aplikasi KalkuLaw. |  |  | Manajerial & Analisis yaitu Project Manager, Business Analyst, Sponsor. |
| 3 | 1.1.1 | Analisis kebutuhan awal | Mengidentifikasi kebutuhan fungsional pengguna, terutama terkait mekanisme aplikasi tersamar, fitur pemicu darurat, alur pengiriman bukti digital, serta kebutuhan keamanan tingkat tinggi. Analisis juga mencakup pemetaan stakeholder utama termasuk Unit PPA Polri, LBH APIK, dan pengguna akhir. | Dokumen Analisis Kebutuhan & Matriks Pelacakan Kebutuhan (RTM) Awal |  | Business Analyst, Project Manager, Perwakilan Sponsor (LBH APIK/Komnas Perempuan). |
| 3 | 1.1.2 | Penyusunan Project Charter | Pekerjaan berupa penyusunan dokumen Project Charter yang memuat tujuan, dasar bisnis, ruang lingkup awal, risiko kunci, milestone utama, serta otorisasi formal proyek. Dokumen ini menjadi dasar legal dan administratif untuk memulai tahap perencanaan. | Draft Project Charter |  | Project Manager, Business Analyst, Tim Hukum. |
| 3 | 1.1.3 | Penyerahan Project Charter | Proses penyerahan resmi Project Charter kepada sponsor eksekutif untuk dilakukan penilaian awal. Kegiatan meliputi verifikasi kelengkapan dokumen dan penyampaian presentasi singkat tentang rancangan proyek. | Project Charter yang diserahkan secara formal |  | Project Manager, Sponsor Eksekutif. |
| 3 | 1.1.4 | Review Project Charter | Evaluasi detail oleh sponsor eksternal seperti LBH, Komnas Perempuan, Polri, dan instansi terkait lainnya. Review fokus pada kesesuaian tujuan aplikasi dengan kebutuhan perlindungan korban, keamanan alur darurat, serta kelayakan teknis integrasi dengan sistem kepolisian. | Laporan Review & Rekomendasi Revisi Project Charter |  | Sponsor Eksekutif, Change Control Board (CCB), Project Manager. |
| 3 | 1.1.5 | Persetujuan Project Charter | Proses persetujuan resmi sebagai dasar dimulainya fase perencanaan. Persetujuan menandakan seluruh pihak setuju terhadap ruang lingkup dasar dan arah pengembangan aplikasi. | Project Charter Final yang Disetujui dan Ditandatangani |  | Sponsor Eksekutif, Change Control Board (CCB). |
| 2 | 1.2 | Planning | Serangkaian pekerjaan dalam tahap perencanaan yang berfokus pada penyusunan ruang lingkup, perancangan strategi teknis, pembentukan tim proyek, penjadwalan, perencanaan risiko, serta persiapan dokumen manajemen proyek untuk memastikan pengembangan aplikasi dapat berjalan secara terarah dan sesuai standar keamanan yang diperlukan. |  |  | Perencanaan: Project Manager, Team Lead, seluruh Sub-Tim (UI/UX, Dev, AI, Security). |
| 3 | 1.2.1 | Penyusunan preliminary scope | Penyusunan ruang lingkup awal yang mencakup fitur inti aplikasi, batasan proyek, sasaran teknis, alur darurat, dan spesifikasi modul AI. Ruang lingkup ini menjadi fondasi untuk perencanaan mendetail dalam Project Plan. | Dokumen Preliminary Scope Statement |  | Project Manager, Business Analyst, Team Lead. |
| 3 | 1.2.2 | Penentuan tim proyek | Penentuan struktur tim mencakup pengembang mobile, desainer UI/UX penyamaran, ahli keamanan data, analis sistem, tim integrasi kepolisian, serta tim pengujian. Termasuk penetapan tanggung jawab tiap peran. | Struktur Tim, RACI Chart, dan Penugasan Resmi |  | Project Manager, Human Resources |
| 3 | 1.2.3 | Kickoff meeting internal | Pertemuan awal untuk menyelaraskan tujuan, metodologi, aturan kerja, dan ekspektasi deliverables antar anggota tim. Fase ini memastikan seluruh anggota memahami sensitivitas dan risiko proyek. | Notulensi Rapat, Slide Presentasi, dan Daftar Hadir Kickoff Internal |  | Seluruh Tim Proyek |
| 3 | 1.2.4 | Penyusunan Project Plan | Penyusunan dokumen rencana proyek mencakup jadwal kerja, manajemen risiko, struktur biaya, perencanaan kualitas, strategi komunikasi, serta rencana integrasi dengan pihak kepolisian. | Dokumen Project Plan Lengkap |  | Project Manager, Team Lead, Sub Tim Lead. |
| 3 | 1.2.5 | Penyerahan Project Plan | Penyerahan dokumen perencanaan kepada sponsor untuk dianalisis dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan terutama terkait pengamanan data dan prosedur darurat. | Project Plan yang Diserahkan secara Formal |  | Project Manager, Sponsor. |
| 3 | 1.2.6 | Persetujuan Project Plan | Penetapan Project Plan sebagai acuan resmi pelaksanaan seluruh aktivitas proyek berikutnya. | Project Plan Final yang Disetujui |  | Sponsor, Change Control Board (CCB). |
| 2 | 1.3 | Execution | Seluruh pekerjaan teknis yang terkait langsung dengan pembangunan aplikasi, mencakup pengembangan fitur penyamaran, pemicu darurat 110 dan π, modul GPS dan video otomatis, layanan AI, integrasi dengan sistem kepolisian, pembuatan dashboard monitoring, serta pengujian dan validasi aplikasi hingga siap diluncurkan. |  |  | Seluruh Tim Teknis (UI/UX, Mobile Dev, Backend, AI, QA), Project Manager. |
| 3 | 1.3.1 | Kickoff meeting eksternal | Pertemuan bersama stakeholder seperti Polri Unit PPA, LBH APIK, dan lembaga pendukung lainnya untuk penyeragaman proses integrasi, alur darurat, dan standar keamanan digital. | Notulensi Rapat dan Slide Presentasi Kickoff dengan Pemangku Kepentingan |  | Project Manager, Tim Inti, Perwakilan Sponsor (LBH APIK, Komnas Perempuan, Unit PPA Polri). |
| 3 | 1.3.2 | Verifikasi kebutuhan pengguna | Konfirmasi ulang kebutuhan pengguna akhir berdasarkan wawancara, survei, dan simulasi situasi darurat. Tujuannya memastikan fitur penyamaran dan alur pemicu darurat benar-benar sesuai dengan kondisi nyata korban. | Laporan Verifikasi Kebutuhan dan Updated RTM |  | UI/UX Designer, Business Analyst, Perwakilan Sponsor. |
| 3 | 1.3.3 | Desain sistem | Perancangan arsitektur aplikasi, desain alur pemicu 110 dan π, struktur enkripsi bukti digital, skema database, serta desain antarmuka kalkulator yang menyerupai aplikasi asli tanpa menimbulkan kecurigaan. | Dokumen Desain Sistem & Arsitektur Teknis Lengkap |  | System Architect, Backend Lead, Security Lead. |
| 3 | 1.3.4 | Pengadaan perangkat TI | Pengadaan server untuk penyimpanan aman, firewall khusus, layanan cloud sesuai standar keamanan, peralatan pengembangan, serta sistem pendukung AI. | Berita Acara Serah Terima Perangkat TI |  | Project Manager, IT Support. |
| 3 | 1.3.5 | Pengembangan fitur 110 dan π | Pembuatan sistem pemicu darurat tersembunyi melalui kombinasi angka 110 atau tombol π. Fitur mencakup aktivasi cepat, penguncian otomatis, dan pemicu pengiriman data ke server kepolisian. | Modul Kode Akses Darurat (110 & π) yang Terintegrasi dan Teruji |  | Mobile Developer, Security Engineer. |
| 3 | 1.3.6 | Pengembangan UI/UX kalkulator | Perancangan dan pengembangan antarmuka kalkulator yang menyerupai aplikasi asli, tidak menimbulkan kecurigaan, namun tetap memungkinkan aktivasi fitur tersembunyi. | Mock-up dan Prototype Interaktif UI/UX Tampilan Kalkulator |  | UI/UX Designer, Mobile Developer. |
| 3 | 1.3.7 | Modul GPS dan video otomatis | Pengembangan modul yang secara otomatis merekam video 30 detik dan mengirim lokasi GPS ketika fitur darurat diaktifkan. Termasuk kompresi video aman, enkripsi data, dan pengiriman cepat tanpa interaksi manual. | Modul GPS & Perekaman Video Otomatis 30 detik yang Terintegrasi |  | Mobile Developer, Backend Developer, Security Engineer. |
| 3 | 1.3.8 | Modul AI (Pro) | Pembuatan AI Dokumen Pintar dan Asisten Virtual untuk layanan hukum pengguna Pro. Modul mencakup analisis teks hukum, penyusunan dokumen otomatis, dan rekomendasi tindakan berbasis pola kasus. | Model AI untuk Fitur Hukum (Dokumen Pintar & Asisten Virtual) |  | AI Engineer, Data Scientist, Backend Developer. |
| 3 | 1.3.9 | Integrasi Unit PPA Polri | Pembangunan API penghubung antara aplikasi dan sistem command center Polri. Pekerjaan meliputi validasi protokol keamanan, sinkronisasi server, serta pengujian integrasi langsung. | API Terintegrasi dan Dokumen Protokol Komunikasi dengan Unit PPA Polri |  | Backend Developer, API Specialist, Liaison Officer ke Polri. |
| 3 | 1.3.10 | Dashboard kepolisian | Pembuatan dashboard monitoring yang menampilkan laporan darurat, lokasi pengguna, rekaman video, dan status kasus secara real-time untuk petugas Polri. | Dashboard Monitoring untuk Kepolisian yang Berfungsi |  | Frontend Developer, Backend Developer, Perwakilan Unit PPA (sebagai reviewer). |
| 3 | 1.3.11 | Alpha testing | Pengujian internal terhadap fitur inti seperti aktivasi darurat, penyamaran antarmuka, pengiriman data, dan respons server. | Laporan Hasil Alpha Testing dan Daftar Bug |  | QA Tester, Semua Developer, Internal Stakeholder |
| 3 | 1.3.12 | Security audit | Evaluasi menyeluruh untuk memastikan aplikasi tidak mudah dideteksi, tidak memiliki celah keamanan, dan telah memenuhi standar keamanan digital untuk aplikasi sensitif. | Sertifikat/Laporan Hasil Audit Keamanan dari Pihak Ketiga |  | Security Engineer, Auditor Eksternal |
| 3 | 1.3.13 | Beta testing | Uji coba terbatas oleh pengguna yang dipilih secara khusus. Fokus pada pengalaman penggunaan, kecepatan pemicu darurat, serta kestabilan integrasi ke kepolisian. | Laporan Hasil Beta Testing dan Umpan Balik Pengguna |  | QA Tester, Grup Pengguna Terbatas (dari LSM/Korban), Developer. |
| 3 | 1.3.14 | Peluncuran awal | Proses final untuk rilis aplikasi kepada publik dalam skala terbatas dengan pemantauan intensif. | Aplikasi KalkuLaw yang Telah Dipublikasi di App Store/Play Store |  | Project Manager, Tim Marketing, Sponsor. |
| 2 | 1.4 | Control | Proses pengawasan proyek yang bertujuan memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai rencana, termasuk pemantauan progres, penilaian kualitas, evaluasi risiko, pembaruan rencana proyek, serta pengawasan keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data sensitif. |  |  | Project Manager, Team Lead, Security Lead. |
| 3 | 1.4.1 | Manajemen proyek | Aktivitas pemantauan keseluruhan pelaksanaan proyek termasuk pengelolaan jadwal, sumber daya, kualitas, serta komunikasi lintas tim. | Laporan Kemajuan Proyek; Updated Issue Log |  | Project Manager. |
| 3 | 1.4.2 | Rapat status | Rapat rutin untuk melaporkan kemajuan, hambatan, perubahan kebutuhan, dan evaluasi risiko. | Notulensi Rapat Status dan Daftar Tindak Lanjut |  | Project Manager, Team Lead. |
| 3 | 1.4.3 | Pengelolaan risiko | Identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko termasuk kebocoran data, deteksi aplikasi oleh pelaku, dan kegagalan integrasi sistem. | Updated Risk Register dan Laporan Mitigasi Risiko |  | Project Manager, Semua Team Lead. |
| 3 | 1.4.4 | Update Project Plan | Penyesuaian rencana proyek berdasarkan perubahan kebutuhan, hasil pengujian, atau masukan dari stakeholder. | Revisi Project Plan (Baseline yang Diperbarui) |  | Project Manager. |
| 3 | 1.4.5 | Pengawasan keamanan data | Monitoring terpadu terhadap mekanisme enkripsi, penyimpanan data sensitif, serta pemenuhan regulasi perlindungan data Indonesia. | Laporan Pemantauan Keamanan Data; Laporan Insiden Keamanan |  | Security Lead, Security Engineer. |
| 2 | 1.5 | Closeout | Pekerjaan yang dilakukan untuk menutup proyek secara resmi, meliputi audit pengadaan, penyusunan lessons learned, pembaruan arsip, penyelesaian administrasi, serta pengarsipan dokumentasi agar seluruh komponen pengembangan Aplikasi KalkuLaw tercatat dengan baik dan dapat digunakan sebagai referensi di masa depan. |  |  | Penutupan: Project Manager, Tim Dokumen, Sponsor. |
| 3 | 1.5.1 | Audit pengadaan | Pemeriksaan seluruh perangkat, server, lisensi, dan sistem keamanan yang diadakan selama proyek untuk memastikan semua tercatat dengan benar. | Laporan Audit Pengadaan dan Berita Acara Penyelesaian Kontrak |  | Project Manager, Admin/Procurement. |
| 3 | 1.5.2 | Lessons learned | Penyusunan dokumentasi evaluasi proyek berisi keberhasilan, kendala, serta rekomendasi untuk pengembangan versi berikutnya. | Dokumen Lessons Learned |  | Project Manager, Seluruh Tim Proyek. |
| 3 | 1.5.3 | Update arsip | Pengaturan ulang seluruh dokumen, laporan, kontrak, dan file teknis sehingga dapat diakses sebagai referensi jangka panjang. | Arsip Proyek Lengkap (Digital dan Fisik) |  | Project Manager, Admin/Secretary. |
| 3 | 1.5.4 | Persetujuan penutupan | Proses penandatanganan dokumen penutupan proyek sebagai tanda bahwa seluruh pekerjaan telah diselesaikan sesuai standar. | okumen Persetujuan Penutupan Proyek yang Ditandatangani Sponsor |  | Sponsor, Project Manager. |
| 3 | 1.5.5 | Pengarsipan dokumen | Pengarsipan seluruh file proyek termasuk rancangan sistem, dokumentasi teknis, laporan audit, dan manual pengguna. | Berita Acara Serah Terima Arsip ke Repositori |  | Project Manager, Admin/Secretary. |

Table 1.2, WBS Dictionary

# Scope Verification

Verifikasi lingkup adalah proses formal yang menjamin bahwa kiriman proyek yang telah diselesaikan itu telah diterima secara resmi oleh pihak Sponsor dan Pemangku Kepentingan yang relevan. Proses ini sangat penting untuk Proyek KalkuLaw karena bersangkutan langsung dengan keamanan pengguna dan keabsahan legal. Proses verifikasi dimulai ketika setiap deliverable utama baik itu prototipe UI, fitur darurat, integrasi dengan kepolisian, maupun sistem AI selesai dikembangkan. Project Manager bertanggung jawab memverifikasi bahwa output tersebut sesuai dengan Pernyataan Lingkup Proyek, WBS, dan kriteria penerimaan yang telah disepakati bersama sejak awal. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan:

- Quality Checklist yang dirancang khusus untuk fitur-fitur sensitif misalnya apakah tampilan aplikasi benar-benar mirip kalkulator biasa?

- Baseline Lingkup yang menjadi patokan objektif untuk mengukur kesesuaian deliverable

- Serta Work Performance Measurements (WPM) untuk memantau apakah setiap bagian pekerjaan telah menghasilkan output yang sesuai spesifikasi.

Berikut mekanisme penerimaan formal berdasarkan jenis deliverable:

- Fitur Darurat & Integrasi Respons seperti GPS, rekaman video dan sinyal notifikasi ke Unit PPA: Diverifikasi dan diterima oleh Department Sponsor, yaitu Kepolisian RI, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Mereka akan menguji apakah sistem notifikasi kompatibel dengan protokol operasional mereka, dan apakah data yang diterima memenuhi standar bukti hukum.

- Fitur Layanan Hukum & AI Dokumen Pintar: Diverifikasi bersama Executive Sponsor seperti LBH APIK dan Komnas Perempuan, untuk memastikan bahwa panduan hukum yang dihasilkan akurat, mudah dipahami, dan tidak menyesatkan korban.

- Desain UI/UX & Mekanisme Akses Rahasia: Diverifikasi melalui simulasi pengujian dengan korban potensial dengan pengawasan LSM peduli KDRT, untuk memastikan bahwa aplikasi tidak menimbulkan kecurigaan saat digunakan di bawah pengawasan pelaku.

Dilanjutkan dengan dokumentasi verifikasi:

Setiap penerimaan kiriman akan didokumentasikan secara formal.

- Formulir Penerimaan Kiriman (Deliverable Acceptance Form): Dokumen ini akan disiapkan oleh Manajer Proyek dan ditandatangani oleh Sponsor atau perwakilan resmi mereka yang menyatakan bahwa kiriman telah memenuhi Kriteria Penerimaan Proyek.

- Laporan Verifikasi: Jika kiriman ditolak, Manajer Proyek akan mencatat alasannya dalam Laporan Verifikasi, yang kemudian akan digunakan Tim Proyek untuk melakukan perbaikan.

# Scope Control

# Pengendalian Lingkup adalah proses kritis yang memantau status lingkup proyek dan produk, serta mengelola semua perubahan terhadap Scope Baseline (Pernyataan Lingkup Proyek, WBS, dan Kamus WBS). Untuk Proyek KalkuLaw, pengendalian harus sangat ketat untuk memastikan fitur keamanan dan rahasia tidak terkompromi oleh perubahan yang tidak terkelola. Tujuan dari Pengendalian Lingkup yaitu memastikan bahwa hanya pekerjaan yang disetujui secara formal yang dilakukan oleh Tim Proyek, menjaga keutuhan dokumen lingkup proyek, memastikan semua pemangku kepentingan bekerja dari dokumen yang sama dan menyediakan sistem yang terstruktur untuk mengevaluasi dampak setiap permintaan perubahan pada jadwal, anggaran, dan risiko keamanan.

# Proses Pengendalian Perubahan Lingkup

| # Langkah | # Deskripsi Proses | # Pihak yang Bertanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| # Inisiasi Permintaan | # Setiap pihak yang menemukan kebutuhan perubahan misalnya seperti, penambahan fitur keamanan baru harus mengisi Formulir Permintaan Perubahan Proyek secara lengkap. | # Anggota Tim/ Sponsor/ Pemangku Kepentingan |
| # Peninjauan Manajer Proyek | # Manajer Proyek melakukan peninjauan awal untuk memvalidasi relevansi permintaan dengan tujuan proyek KalkuLaw. Manajer Proyek berhak untuk menolak permintaan yang tidak relevan. | # Manajer Proyek |
| # Penilaian Dampak | # Jika relevan, maka Manajer Proyek bersama Tim Teknis (Keamanan, Pengembangan Aplikasi) dapat melakukan penilaian mendalam mengenai dampak perubahan terhadap anggaran, jadwal, risiko keamanan, dan kualitas fitur utama. | # Manajer Proyek & Tim Proyek |
| # Persetujuan CCB & Sponsor | # Permintaan yang telah dinilai dampaknya diserahkan kepada Change Control Board (CCB) dan Sponsor Eksekutif (LBH APIK/Komnas Perempuan) untuk otorisasi akhir. Persetujuan harus didokumentasikan dengan tanda tangan formal. | # CCB & Sponsor Eksekutif |
| # Implementasi & Komunikasi | # Setelah persetujuan formal, Manajer Proyek memperbarui semua dokumen Scope Baseline yang terdampak termasuk WBS dan Project Charter dan mengkomunikasikan perubahan kepada seluruh Pemangku Kepentingan terkait, termasuk Unit PPA Polri jika perubahan berdampak pada integrasi sistem. | # Manajer Proyek |

  - Pengajuan Permintaan Perubahan

- Siapa Pun Dapat Mengajukan: Anggota Tim Proyek, Executive Sponsor (LBH APIK, Komnas Perempuan, KemenPPPA), Department Sponsor (Kepolisian RI – Unit PPA), atau bahkan pengguna (korban) dalam sesi uji coba dapat menginisiasi permintaan.

- Pemicu Utama: Pengajuan harus didorong oleh temuan kritis seperti adanya celah keamanan atau risiko kebocoran data dan kendala teknis yang secara signifikan menghambat keberhasilan respons darurat, misalnya notifikasi GPS sering gagal terkirim.

- Peluang peningkatan yang terbukti krusial bagi keselamatan dan efektivitas bantuan bagi korban.

- Mekanisme Formal: Permintaan diajukan secara resmi melalui Formulir Permintaan Perubahan Lingkup. Formulir ini wajib mencakup deskripsi perubahan, alasan di balik urgensinya, serta analisis awal mengenai dampak yang diprediksi terhadap jadwal, biaya, aspek keamanan, dan kerahasiaan.

  - Evaluasi Oleh Manajer Proyek

- Apakah usulan perubahan ini benar-benar selaras dengan visi utama KalkuLaw sebagai aplikasi penyelamat tersamar?

- Apakah ada risiko yang jelas dan signifikan bahwa perubahan tersebut dapat mengurangi kerahasiaan atau keandalan system.

- Apakah perubahan tersebut memengaruhi integrasi yang sudah ada dengan Kepolisian atau melanggar kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data sensitif?

  - Rapat Kontrol Perubahan

Jika permintaan lolos evaluasi awal dan dinilai memiliki dampak signifikan, rapat formal akan diselenggarakan untuk keputusan kolektif:

- Peserta Wajib: Manajer Proyek, Perwakilan Executive Sponsor (untuk legalitas dan visi), Perwakilan Department Sponsor (Unit PPA untuk operasional), Team Lead (Pengembangan, Keamanan, AI), dan Ahli Keamanan Digital eksternal (jika diperlukan).

- Fokus Diskusi: Tim mengevaluasi risiko, manfaat, dan urgensi perubahan secara kolektif. Diskusi harus selalu kembali ke Prinsip Utama Pengendalian Lingkup KalkuLaw: “Apakah perubahan ini benar-benar meningkatkan perlindungan dan keselamatan korban tanpa membahayakannya?”

  - Implementasi dan Pembaruan Dokumen

Setelah disetujui, Manajer Proyek segera mengambil langkah berikut:

- Pembaruan Baseline: Memperbarui semua dokumen Scope Baseline yang terdampak, termasuk Pernyataan Lingkup Proyek, WBS, dan Kamus WBS.

- Komunikasi: Mengomunikasikan perubahan yang disetujui kepada seluruh tim dan pemangku kepentingan melalui platform kolaborasi resmi.

- Penyesuaian: Menyesuaikan Rencana Jadwal dan Anggaran Proyek jika dampak perubahan membutuhkannya, sambil memastikan perubahan tidak mengganggu baselinekeamanan.

# Sponsor Acceptance

Approved by the Project Sponsor:

Date: 26, November 2025

Telkom University

Project Sponsor

This free Project Scope Management Plan Template is brought to you by www.ProjectManagementDocs.com